
REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JASENICE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/25-01/07
URBROJ: 2198-21-01-26-2
Jasenice, 29. lipnja 2026. godine
Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 , 98/19 i 144/20), članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20, 145/24),  te članka 30. Statuta Općine Jasenice ("Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18, 8/18, 1/21, 3/21 – pročišćeni tekst i 11/22), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 11. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2026. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

Članak 1.
Ovaj  Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i  provedbenim planovima koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja. 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jasenice  i to:

- Izgradnja i asfaltiranje cesta,
- Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe,
- Izgradnja groblja,
- Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete,
- Razvoj telekomunikacijske infrastrukture,
- Izgradnja privezišta u Modriču,
- Izgradnja komunalne infrastrukture u stambeno turističkoj zoni, 

- Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa,
- Rekonstrukcija Ulice Gojka Šuška,
- Izgradnja i sanacija obale u Rovanjskoj, Modriču i Maslenici,
- Izgradnja i uređenje trga u Jasenicama i
- Opremanje plaža.
                                                           Članak 2.
Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno, te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja. Planirana su sredstva u iznosu od 1.040.500,00 EUR, ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva se povećavaju za 156.000,00 EUR i sada iznose 1.196.500,00 EUR. Za ostvarivanje ovog Programa sredstva se planiraju  iz sljedećih izvora :

	Vrsta prihoda:
	Plan 2026. g.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	Pomoći iz državnog proračuna 
	175.000,00 EUR
	230.000,00 EUR

	Prihod od naknade za korištenje grobnih mjesta
	15.000,00 EUR
	16.000,00 EUR

	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa
	334.992,05 EUR
	449.992,05 EUR

	Prihod od prodaje građevinskog zemljišta
	239.007,95 EUR
	329.007,95 EUR

	Ostali prihodi za posebne namjene
	25.000,00 EUR
	20.000,00 EUR

	Opći prihodi i primici
	251.500,00 EUR
	151.500,00 EUR

	Ukupno:
	1.040.500,00 EUR
	1.196.500,00 EUR


1. IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA

Pod navedenim se planira izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i trga, te nastavak opremanja cesta vodoravnom i horizontalnom signalizacijom, te otkup zemljišta za proširenja istih. Izvor financiranja ove stavke su sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa, ostali prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje nefinancijske imovine  i opći prihodi i primici proračuna. Ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva u iznosu od 254.500,00 EUR se povećavaju za 115.000,00 EUR i sada iznose 369.500,00 EUR. Povećanje planiranih sredstava najvećim se dijelom odnosi na asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine, s ciljem poboljšanja prometne infrastrukture i uvjeta prometovanja.
	Izgradnja,asfaltiranje i opremanje nerazvrstanih cesta 

	R.br.
	Aktivnosti
	Plan 2026.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	1.
	Ostale intelektualne usluge
	1.500,00 EUR 
	1.500,00 EUR

	2.
	Ostale komunalne usluge
	59.000,00 EUR
	74.000,00 EUR

	3.
	Otkup zemljišta
	8.000,00 EUR   
	8.000,00 EUR

	4.
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	30.000,00 EUR               
	30.000,00 EUR

	5.
	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
	140.000,00 EUR
	240.000,00 EUR

	6.
	Uređaji i oprema
	16.000,00 EUR
	16.000,00 EUR

	
	Ukupno:
	254.500,00 EUR
	369.500,00 EUR


2. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE   
Pod navedenim se podrazumijevaju potrebni radovi na izgradnji novih ogranaka vodovodne mreže, te izrada potrebne projektne dokumentacije za nastavak razvoja vodovodne mreže Općine Jasenice. Izvori financiranja ove stavke su prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva ostaju nepromijenjena. 
	Vodovodna mreža Općine Jasenice

	R.br.
	Aktivnosti
	Plan 2026.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	1.
	Sanacija vodovodne mreže  
	60.000,00 EUR
	60.000,00 EUR

	2.
	Projektna dokumentacija 
	15.000,00 EUR
	15.000,00 EUR

	Ukupno: 
	75.000,00 EUR
	75.000,00 EUR


3. IZGRADNJA GROBLJA
Pod navedenim se podrazumijeva nastavak izgradnje Novog groblja u Jasenicama. Izvori financiranja ove stavke su primici od prodaje građevinskog zemljišta i prihod od naknade za korištenje grobnih mjesta. Ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva se povećavaju za 31.000,00 EUR i sada iznose 61.000,00 EUR. Povećanje planiranih sredstava odnosi se na nastavak radova na izgradnji i uređenju Novog groblja, uključujući izvođenje dodatnih građevinskih i infrastrukturnih radova.
	Izgradnja groblja

	R.br.
	Aktivnosti
	Plan 2026.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	1.
	Novo groblje 
	30.000,00 EUR
	61.000,00 EUR

	Ukupno: 
	30.000,00 EUR
	61.000,00 EUR


4. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

Pod navedenim se podrazumijeva nastavak izgradnje  i rekonstrukcije javne rasvjete po potrebi na području Općine Jasenice kako bi se povećala pokrivenost javnom rasvjetom, kao i ušteda u potrošnji električne energije. Izvori financiranja ove stavke su prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa i prihodi od prodaje građevinskog zemljišta. Ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva se smanjuju za 40.000,00 EUR i sada iznose 140.000,00 EUR. Smanjenje planiranih sredstava rezultat je usklađenja dinamike provedbe planiranih aktivnosti s potrebama na terenu, pri čemu je dio radova planiran za realizaciju u sljedećem proračunskom razdoblju.
	Izgradnja javne rasvjete

	R.br.
	Aktivnosti
	Plan 2026.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	1.
	Izgradnja i rekonstrukcija  javne rasvjete  
	180.000,00 EUR
	140.000,00 EUR

	Ukupno: 
	180.000,00 EUR
	140.000,00 EUR


5. KOMUNALNA  INFRASTRUKTURA  U STAMBENO TURISTIČKOJ 

      ZONI - SPLOVINA 1
Pod navedenim se podrazumijeva izrada dokumenata prostorno planskog uređenja. Izvori financiranja ove stavke su opći prihodi i primici. Ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva ostaju nepromijenjena. 
	Komunalna infrastruktura u TZ Splovine 

	R.br.
	Aktivnosti
	Plan 2026.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	1.
	Izrada projektne dokumentacije
	10.000,00 EUR
	10.000,00 EUR

	Ukupno: 
	10.000,00 EUR
	10.000,00 EUR


6. RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
Pod navedenim se podrazumijeva ulaganje u razvoj i unaprjeđenje telekomunikacijske infrastrukture na području Općine. Izvor financiranja ove stavke je od općih  prihoda i primitaka proračuna. Ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva ostaju nepromijenjena. 

	                           Razvoj telekomunikacijske infrastrukure

	R.br.
	Aktivnosti
	Plan 2026.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	1.
	Izrada projektne dokumentacije 
	       20.000,00 EUR
	20.000,00 EUR

	Ukupno: 
	20.000,00 EUR
	20.000,00 EUR


7. IZGRADNJA PRIVEZIŠTA U MODRIČU
Pod navedenim se podrazumijeva izgradnja privezišta u Modriču. Izvor financiranja ove stavke su opći prihodi i primici  proračuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna. Ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva ostaju nepromijenjena. 
	Izgradnja privezišta

	R.br.
	Aktivnosti
	Plan 2026.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	1.
	Izgradnja privezišta u Modriču  - uređenje platoa 
	50.000,00 EUR
	50.000,00 EUR

	Ukupno: 
	50.000,00 EUR
	50.000,00 EUR


8. IZGRADNJA  I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA
Pod navedenim se podrazumijeva izgradnja nogostupa . Izvor financiranja ove stavke su prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva ostaju nepromijenjena. 

	Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa

	R.br.
	Aktivnosti
	Plan 2026.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	1.
	Izgradnja nogostupa   
	10.000,00 EUR
	10.000,00 EUR

	Ukupno: 
	10.000,00 EUR
	10.000,00 EUR


9.  IZGRADNJA I SANACIJA OBALE U ROVANJSKOJ, MODRIČU I MASLENICI
Pod navedenim se podrazumijeva izrada projektne dokumentacije i  izgradnja i sanacija obale u Rovanjskoj, Modriču i Maslenici, obzirom da je ista dijelom porušena i oštećena uslijed nevremena. Izvori financiranja ove stavke su opći prihodi i primici, kapitalna pomoć iz državnog proračuna i prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva se povećavaju za 100.000,00 EUR i sada iznose 285.000,00 EUR. Povećanje planiranih sredstava odnosi se na dodatne radove sanacije i uređenja obalnog pojasa te provedbu aktivnosti potrebnih za obnovu i poboljšanje funkcionalnosti obalne infrastrukture.
	Izgradnja i sanacija obale u Rovanjskoj i Maslenici

	R.br.
	Aktivnosti
	Plan 2026.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	1.
	Izgradnja i sanacija obale u Rovanjskoj, Modriču i Maslenici 
	 120.000,00 EUR
	220.000,00 EUR

	2.
	Izrada projektne dokumentacije
	60.000,00 EUR
	60.000,00 EUR

	3.
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	            5.000,00 EUR
	5.000,00 EUR

	Ukupno: 
	185.000,00 EUR
	285.000,00 EUR


10.   REKONSTRUKCIJA  ULICE  GOJKA ŠUŠKA
Pod navedenim se podrazumijeva  rekonstrukcija Ulice Gojka Šuška zbog oštećenja kolnika. Izvor financiranja ove stavke su prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa,  prihodi od prodaje nefinancijske imovine  i kapitalne pomoći iz državnog proračuna. Ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva ostaju nepromijenjena. 

	Rekonstrukcija  Ulice Gojka Šuška

	R.br.
	Aktivnosti
	Plan 2026.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	1.
	Rekonstrukcija kolnika
	140.000,00 EUR
	140.000,00 EUR

	Ukupno: 
	140.000,00 EUR
	140.000,00 EUR


11. IZGRADNJA I UREĐENJE TRGA U JASENICAMA
Pod navedenim se podrazumijeva izgradnja i uređenje trga u Jasenicama. Izvor financiranja ove stavke je prihod od prodaje građevinskog zemljišta. Ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva se smanjuju za 50.000,00 EUR i sada iznose 30.000,00 EUR. Smanjenje planiranih sredstava odnosi se na neostvarenje planiranih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u tekućoj godini, zbog čega je bilo potrebno uskladiti planirana sredstva s trenutno raspoloživim izvorima financiranja. Po osiguranju potrebnih sredstava, planirane aktivnosti moći će se nastaviti u skladu s dinamikom provedbe projekta.
	Izgradnja i uređenje trga 

	R.br.
	Aktivnosti
	Plan 2026.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	1.
	Izrada projektne dokumentacije  
	5.000,00 EUR
	0,00 EUR

	2.
	Izgradnja trga
	75.000,00 EUR
	30.000,00 EUR

	Ukupno: 
	80.000,00 EUR
	30.000,00 EUR


12. OPREMANJE PLAŽA
Pod navedenim podrazumijeva se opremanje plaža potrebnom opremom (tuševi, oprema i sprave za vježbanje), Izvor financiranja ove stavke planira se iz općih prihoda i primitaka. Ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva ostaju nepromijenjena. 

	Opremanje plaža

	R.br.
	Aktivnosti
	Plan 2026.
	I.Izmjene i dopune 2026.

	1.
	Opremanje plaža   
	6.000,00 EUR
	6.000,00 EUR

	Ukupno: 
	  6.000,00 EUR
	6.000,00 EUR


REKAPITULACIJA: 

	1.   IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA
	369.500,00 EUR

	2.   IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE
	75.000,00 EUR

	3.   IZGRADNJA GROBLJA
	61.000,00 EUR

	4.   REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 
	140.000,00 EUR

	5.   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA U ST ZONI SPLOVINE 1
	10.000,00 EUR

	6.   RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
	20.000,00 EUR

	7.   IZGRADNJA  PRIVEZIŠTA U MODRIČU
	50.000,00 EUR

	8.   IZGRADNJA I REKONSTUKCIJA  NOGOSTUPA
	10.000,00 EUR

	9.   IZGRADNJA I SANACIJA OBALE U ROVANJSKOJ, MODRIČU I MASLENICI
	285.000,00 EUR

	10. REKONSTRUKCIJA ULICE GOJKA ŠUŠKA
	140.000,00 EUR

	11. IZGRADNJA I UREĐENJE TRGA U JASENICAMA
	30.000,00 EUR

	12. OPREMANJE PLAŽA
	6.000,00 EUR

	UKUPNO:
	  1.196.500,00 EUR


Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Glasniku Općine Jasenice".
                                                                                                                          Predsjednica:

                                                                                                                       Anamarija Maruna 
